长春市儿童医院普惠托育-医育结合数据交互开发技术服务需求书

## 1.项目概述

本项目为支撑长春市儿童医院普惠托育-医育结合项目健康管理与数据共享需求，搭建托育系统与院内系统的医疗服务数据交互接口，实现托育场景下诊疗数据的标准化互通与合规共享。

项目遵循国家及卫生健康行业统一数据标准，覆盖诊疗全流程业务，通过接口开发、编码映射、数据质控等工作，保障交互数据完整、准确、及时、规范，为托育健康管理提供数据支撑。

## 2.建设内容

项目遵循统一行业标准体系，涵盖65个数据集、4837 个数据项，全面覆盖托育患者基本信息、门急诊、住院、检验检查、治疗输血、耗材收费、转诊会诊及其他业务扩展全流程医疗服务数据。

核心建设内容如下：

- 标准化接口开发：完整实现 65 个数据集的数据交互接口，打通托育系统与院内系统的数据互通链路，支持主从表关联结构的完整数据交互。

- 数据质控规则落地：落实 2491 个必填字段校验规则，配套值域校验、逻辑校验、关联校验等全维度数据质控机制，保障交互数据质量。

- 配套成果交付：交付接口程序、接口规范、数据字典、码表对照表、数据质控规则清单、测试报告、部署与运维手册等全套成果资料。

本项目仅针对数据交互接口开展开发、字段映射、码表对照、质控规则实现、接口测试及文档编制工作，不涉及 HIS、EMR、LIS、PACS 等院内源系统的采购与整体平台新建，源系统侧仅配合开展必要的接口适配工作。

## 3.建设工作量明细

### 3.1 总体规模指标

项目整体工作量规模如下：

| 指标 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据集（业务实体） | 65 个 | 含主表 / 从表 / 子表完整结构 |
| 数据项（字段定义） | 4837 个 | 含字段名、数据类型、长度、业务定义 |

### 3.2 业务域分布

各业务域的数据集与字段分布如下：

| 业务域 | 数据集数 | 数据项（字段）数 |
| --- | --- | --- |
| 患者基本信息 | 2 | 105 |
| 医疗门诊数据 | 10 | 863 |
| 医疗住院数据 | 33 | 2,816 |
| 医疗检验检查 | 8 | 318 |
| 治疗输血数据 | 12 | 735 |
| 合计 | 65 | 4837 |

### 3.3 交付物清单

项目需交付以下完整成果物：

| 序号 | 交付物 | 形式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口程序 / 服务 | 源码 + 部署包 | 覆盖 90 个数据集的全量数据交互接口服务 |
| 2 | 接口规范文档 | 电子文档 | 逐数据集说明接口协议、报文格式、字段定义、校验规则 |
| 3 | 部署与运维手册 | 电子文档 | 含部署步骤、配置说明、日常运维巡检、故障排查指引 |

## 4.技术要求

### 4.1 接口与数据格式

- 接口协议：优先采用 RESTful HTTP/HTTPS + JSON 架构，同时兼容 WebService（SOAP/XML）方式，具体协议在最终接口规范中约定。

- 编码规范：数据编码统一采用 UTF-8；字段命名、数据类型、长度严格遵循对应标准定义。

- 结构支持：支持一对多主从表、主子表结构（如处方主表 / 明细、诊疗记录主表 / 子记录）的整体交互与关联一致性校验。

- 同步机制：支持增量同步、断点重传、接口幂等处理，基于业务主键 + 更新时间戳判定增量数据，避免重复数据入库；采用定时增量拉取机制，支持按小时粒度同步。

### 4.2性能指标

- 响应时效：单接口一般查询类请求平均响应时间≤2 秒；批量数据交互支持异步处理，实时返回任务状态。

- 并发吞吐：支持门急诊高频业务场景峰值并发≥50 路，单批次 1000 条数据同步耗时≤10 秒。

- 服务可用性：接口服务全年可用性≥99.5%。

### 4.3运行环境与兼容性

投标人须保证接口服务可部署于采购人指定的服务器环境，兼容主流及国产化操作系统、数据库、中间件，并随项目交付完整部署方案。

## 4.4工期要求

- 项目总体工期不超过 15 日历天，自合同签订之日起计算；工期不含院内源系统原厂配合周期、采购人需求确认及最终验收周期。

## 5.验收标准

项目需满足以下全部条件方可通过验收：

- 数据集对应接口全部连通，数据交互流程通畅，主从表结构关联准确。

- 接口性能、安全及数据质控指标全部符合本需求书要求。

- 本需求书约定的全部 3类交付物完整提交，内容规范、准确。

- 连续 7 天试运行期间，接口服务稳定运行，数据交互无重大异常。

## 6.运维服务要求

- 项目验收后提供至少 12个月免费质保服务，质保期内免费修复接口缺陷、响应运维问题。

- 提供 7×24 小时技术支持，一般故障 2 小时内响应，4 小时内出具解决方案；重大故障 1 小时内响应，按需提供现场支持。